# 📄 DOCUMENTO TÉCNICO

## Sistema de Calendario SCRUM – Gestión de Ausencias y Capacidad

Versión: 1.0
Estado: Aprobado para desarrollo
Owner funcional: Scrum Master
Tecnología base: Python · PostgreSQL · Docker

## 1️⃣ Resumen Ejecutivo

Este documento define la arquitectura funcional y técnica del sistema Calendario SCRUM, cuyo objetivo es gestionar ausencias, feriados y eventos operativos y calcular la capacidad real por sprint para equipos Scrum (células).

El sistema reemplaza el uso de planillas Excel y permite una visualización macro → micro → sprint, aportando datos objetivos para planificación, seguimiento y retrospectivas Scrum.

## 2️⃣ Objetivo del Sistema

### Objetivo principal

Disponer de un sistema centralizado que permita:

- Registrar vacaciones, permisos, feriados y eventos especiales

- Visualizar disponibilidad por persona, célula y sprint

- Calcular capacidad real del sprint en horas

- Detectar riesgos de planificación antes de iniciar un sprint

### Objetivos secundarios

- Soportar múltiples células Scrum

- Facilitar coaching y 1:1 con datos objetivos

- Servir como base para métricas, alertas e IA futura

## 3️⃣ Alcance Funcional

### Incluye

- Gestión de personas y células

- Gestión de eventos de calendario

- Gestión manual de feriados

- Cálculo automático de capacidad por sprint

- Clasificación del estado del sprint (Saludable / Riesgo, etc.)

### No incluye (por ahora)

- Gestión de tareas Scrum

- Integración con Jira (fase futura)

- Autenticación avanzada (fase posterior)

## 4️⃣ Entidades Principales

### 🧩 Célula

Equipo Scrum.

Campos clave:

- id

- nombre

- activa

- fecha_creación

### 🧑 Persona

Miembro de una célula Scrum.

Campos clave:

- id

- nombre

- apellido

- rol

- capacidad_diaria_horas

- célula_asignada

- activo

### 🌀 Sprint

Unidad temporal Scrum (2 semanas).

Campos clave:

- id

- nombre

- célula

- fecha_inicio

- fecha_fin

### 📅 Evento

Ausencia o situación especial que impacta (o no) la capacidad.

Campos clave:

- persona

- tipo_evento

- sprint

- fecha_inicio / fecha_fin

- jornada (Completo / AM / PM)

- impacto_capacidad (%)

- planificado

- descripción

### ⚙️ Tipo de Evento (Configuración)

Catálogo administrable.

Ejemplos:

- Vacaciones

- Reposo médico

- Día FLEX

- Permiso

- Ventana nocturna

- Soporte a célula

### 🇵🇾 Feriado (Global)

Evento no asociado a personas.

Campos clave:

- fecha

- nombre

- tipo (Nacional / Interno)

- activo

## 5️⃣ Tipos de Eventos y Reglas

| Evento | Impacto | Planificado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Vacaciones | 100% | Sí | Ausencia total |
| Reposo médico | 100% | No | No planificado |
| Día FLEX | 50% | Sí | 1 vez por mes |
| Permiso | 50–100% | No | Según duración |
| Día x Cumple | 100% | Sí | Anual |
| Día libre | 100% | Sí | Beneficio |
| Ventana nocturna | 50–100% | No | Regla automática |
| Soporte a célula | 0% | Sí | No descuenta capacidad |

## 6️⃣ Reglas de Negocio Críticas

- Un evento no puede solaparse sin confirmación.

- Todo evento tiene impacto explícito en capacidad.

- Los feriados afectan a todas las personas.

- Ventana nocturna:

  - ≤ 4 horas → 50% impacto

  - 4 horas → 100% impacto

- La capacidad del sprint siempre se calcula antes del Sprint Planning.

## 7️⃣ Algoritmo de Capacidad por Sprint

### Capacidad teórica

capacidad_teorica =

Σ (capacidad_diaria_persona × días_hábiles)

### Descuentos

- Feriados (global)

- Eventos personales (según impacto)

### Capacidad real

capacidad_real =

capacidad_teorica − feriados − eventos

### Clasificación del Sprint

| % Capacidad | Estado |
| --- | --- |
| ≥ 90% | SALUDABLE |
| 80–89% | ATENCIÓN |
| 70–79% | RIESGO |
| < 70% | CRÍTICO |

## 8️⃣ Arquitectura Técnica

### Stack

- Backend: Python

- Framework API: FastAPI

- ORM: SQLAlchemy

- Base de datos: PostgreSQL

- Contenedores: Docker

- Orquestación: docker-compose

### Arquitectura por capas

Frontend (Dashboard)

↓

FastAPI (API Layer)

↓

Business Logic (Core)

↓

PostgreSQL (Data Layer)

## 9️⃣ Modelo de Base de Datos (PostgreSQL)

### Tablas principales

- celulas

- personas

- sprints

- eventos

- eventos_tipo

- feriados

(Base SQL ya definido y aprobado para implementación directa)

## 🔟 Estructura del Proyecto

scrum_calendar/

│

├── api/

│   └── routes.py

│

├── core/

│   ├── sprint_capacity.py

│   ├── calendar_engine.py

│   └── metrics.py

│

├── data/

│   ├── models.py

│   └── db.py

│

├── config/

│   └── settings.py

│

├── scripts/

│   └── seed_data.py

│

├── docker-compose.yml

└── main.py

## 1️⃣1️⃣ Docker – Base de Datos

- PostgreSQL 15

- Persistencia con volúmenes

- Variables de entorno definidas

- Listo para entornos DEV / QA / PROD

## 1️⃣2️⃣ Resultado Esperado del Sistema

- Visualización clara de ausencias

- Capacidad real del sprint calculada automáticamente

- Alertas tempranas de riesgo

- Datos objetivos para Scrum Master y PO

- Base sólida para IA y automatización futura

## 1️⃣3️⃣ Roadmap Técnico

### Fase 1 – MVP

- CRUD básico

- Cálculo de capacidad

- Calendario Sprint

### Fase 2

- Métricas

- Alertas

- Dashboard avanzado

### Fase 3

- Integración Jira

- Predicciones

- Coaching asistido por IA

## 1️⃣4️⃣ Estado del Documento

✅ Validado funcionalmente
✅ Aprobado técnicamente
✅ Listo para desarrollo
✅ Transferible a terceros (CODEX)